UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
DE GUATEMALA

PROYECTO DE GRADUACIÓN II

PLANTILLAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Guía práctica para planificar, documentar, implementar y evaluar
el producto final del trabajo de graduación.

Impartido por: Msc. Ing. César Rodríguez Minas

Estudiante: Ricardo Andree Sebastián Arias Conde
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Título del proyecto: Digitalización y Automatización de Flujo de Solicitudes de Ausencia Laboral y Gestión de Vigencia de Usuarios para la empresa SETESA, zona 4, Guatemala
Fecha: Guatemala, noviembre de 2026

# Cómo utilizar estas plantillas

Este documento sirve como instrumento de trabajo para organizar la implementación de la solución propuesta en Proyecto de Graduación II. Complete cada sección con información verificable y coherente con el problema, los objetivos, los requisitos y el alcance aprobados. Adapte los apartados según la naturaleza del proyecto (software, infraestructura, procesos, analítica u otra solución).

## Criterios generales

Documente decisiones, cambios, evidencias y resultados reales; distinga los resultados esperados de los resultados comprobados.

Alinee las actividades con los objetivos específicos y los requisitos del proyecto.

Proteja datos personales, credenciales, información institucional y cualquier dato confidencial.

Use referencias y citas académicas según el formato solicitado por la universidad.

No declare una solución como validada hasta contar con pruebas, criterios de aceptación y evidencias.

# 1. Resumen de la implementación

| Nombre de la solución | Sistema web "SETESA Workflow" – Plataforma de Gestión de Ausencias y Vigencia de Usuarios |
| --- | --- |
| Problema que atiende | Proceso manual y descentralizado de "Acción de Personal" (Excel y correos); pérdida de trazabilidad documental, entre 4 y 6 horas mensuales de depuración manual de usuarios y riesgo de inconsistencias en el cálculo de nómina. |
| Objetivo de la implementación | Implementar una plataforma web centralizada (Python/Streamlit + PostgreSQL) que digitalice el ciclo de vida de las solicitudes de ausencia, automatice la generación del PDF oficial y ejecute la depuración semestral de vigencia de usuarios. |
| Descripción de la solución | Arquitectura web monolítica modular de tres capas: capa de presentación reactiva en Streamlit (streamlit-drawable-canvas), capa de lógica de negocio en Python/Pandas con workflow de estados y motor FPDF, y capa de datos en PostgreSQL con seguridad RBAC y baja lógica. |
| Usuarios o beneficiarios | Consultores técnicos (solicitantes), Coordinador GTC del cliente/banco (revisor), Gerencia General de SETESA (aprobador), Departamento de Contabilidad (usuario administrativo) y Administrador de TI/Investigador (soporte). |
| Alcance incluido | Gestión de usuarios con RBAC; módulo de solicitudes; workflow de aprobación trazable; automatización documental con generación de PDF; algoritmo de vigencia semestral; dashboard administrativo con KPIs; y captura de firmas digitalizadas (Canvas/Base64). |
| Fuera de alcance | Integración directa con los sistemas y bases de datos del banco (cliente); cálculo automático de salarios o nómina (no es software contable); adaptación a leyes laborales extranjeras; y uso de hardware biométrico o tabletas de captura externas. |
| Entorno de implementación | Entorno cloud de pruebas y despliegue real autorizado por SETESA (Supabase como DBaaS y Render como PaaS), independiente de la infraestructura tecnológica del cliente bancario. |
| Periodo de ejecución | 24 semanas (aproximadamente 6 meses), comprendidas entre las fases de análisis, diseño, desarrollo, aseguramiento de calidad y despliegue, con cierre formal en noviembre de 2026. |

# 2. Plan de trabajo y cronograma

Registre actividades concretas, responsables, dependencias y evidencias de cumplimiento.

| No. | Actividad / entregable | Responsable | Recursos | Inicio | Fin | Evidencia / estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y levantamiento de requerimientos (entrevistas, formato oficial, DER y casos de uso) | Investigador / Gerencia SETESA | Entrevistas, Lucidchart | Semana 1 | Semana 4 | Completado |
| 2 | Diseño de la arquitectura y del esquema de base de datos PostgreSQL (usuario, rol, solicitud) | Investigador | PostgreSQL, VS Code | Semana 5 | Semana 8 | Completado |
| 3 | Desarrollo del módulo de autenticación y gestión de perfiles (RBAC) | Investigador | Python, Streamlit | Semana 9 | Semana 10 | Completado |
| 4 | Implementación del formulario inteligente de solicitudes y carga de evidencias | Investigador | Python, Streamlit, Pandas | Semana 11 | Semana 12 | Completado |
| 5 | Programación del motor de generación de PDF (FPDF) y del flujo de notificaciones | Investigador | Python, FPDF | Semana 13 | Semana 14 | Completado |
| 6 | Desarrollo del algoritmo de vigencia para la depuración semestral de usuarios inactivos | Investigador | SQL, PostgreSQL, triggers | Semana 15 | Semana 16 | Completado |
| 7 | Pruebas unitarias, de caja negra, corrección de errores y UAT | Investigador / Consultores SETESA | Scripts de prueba, PostgreSQL | Semana 17 | Semana 20 | En proceso |
| 8 | Despliegue en producción cloud, capacitación al personal y entrega formal del proyecto | Investigador / Gerencia | Supabase/Render, manuales | Semana 21 | Semana 24 | Pendiente |

Dependencias, riesgos de calendario y medidas de contingencia:

Dependencias: el diseño de la base de datos depende del DER; el motor PDF depende del módulo de registro; las pruebas UAT dependen del despliegue. Riesgo de calendario: la validación de requerimientos con el cliente puede extender el cronograma; medida de contingencia: desarrollo ágil por incrementos y un margen de holgura en las últimas semanas.

# 3. Recursos necesarios

| Categoría | Recurso requerido | Cantidad / especificación | Disponibilidad / costo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Humanos | Investigador/Desarrollador, Asesor de tesis, Stakeholders de SETESA y Consultores técnicos | 1 investigador, 1 asesor, Gerencia, Contabilidad y 15 colaboradores de muestra | Alta disponibilidad | Ejecutan el desarrollo, la validación metodológica y la prueba de usuario final. |
| Tecnológicos | Python 3.13, Streamlit, PostgreSQL y Pandas | 1 entorno de desarrollo y 1 servidor cloud | 100 % Open Source | Stack principal del sistema y de la capa de datos. |
| Software / licencias | Visual Studio Code, Git/GitHub, Lucidchart y FPDF | 1 instancia por herramienta | Gratuito / Open Source | IDE, control de versiones, diagramación y motor de documentos. |
| Infraestructura | Supabase (DBaaS) y Render (PaaS) | 1 instancia cloud escalable con respaldos automáticos | $25 – $35 USD mensuales | Garantiza alta disponibilidad e independencia del banco. |
| Financieros | Hosting cloud, gastos administrativos y capacitación | Presupuesto operativo del proyecto | Inversión mínima (tecnologías Open Source) | El retorno se refleja en la reducción de horas-hombre de depuración. |
| Materiales / datos | Formato oficial "Acción de Personal", manuales de puestos y listados históricos de usuarios | Documentación institucional de SETESA | 100 % proporcionado por SETESA | Insumos para el diseño de la base de datos y la migración. |

# 4. Diseño del proceso de implementación

Describa el flujo desde la preparación hasta el seguimiento. Añada un diagrama de flujo, BPMN, arquitectura o esquema técnico cuando corresponda.

| Fase | Entrada | Actividad / decisión | Salida | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Requerimientos y formato oficial de "Acción de Personal" | Levantamiento de requerimientos, definición de reglas de negocio y diseño del DER | DER y casos de uso aprobados | Documento validado y firmado por la Gerencia de SETESA |
| 2. Configuración / desarrollo | DER y diseño del esquema de base de datos | Desarrollo de los módulos RBAC, formulario de solicitudes, motor FPDF y algoritmo de vigencia | Sistema funcional modular en Streamlit | Módulos operativos y probados de forma incremental |
| 3. Pruebas | Sistema desarrollado y datos de prueba | Pruebas unitarias de BD, pruebas de caja negra y pruebas de aceptación (UAT) | Informe de QA con correcciones aplicadas | Todos los casos PR-01 a PR-06 aprobados |
| 4. Implementación / piloto | Sistema probado | Despliegue en la nube y piloto con un grupo de control de consultores | Sistema en producción autorizado | Operación sin pérdida de datos ni solicitudes huérfanas |
| 5. Seguimiento | Sistema en producción | Monitoreo de KPIs, auditoría de trazabilidad y ejecución del algoritmo de vigencia | Reportes de auditoría y métricas de eficiencia | Reducción verificada del tiempo de procesamiento |

Espacio para insertar diagrama o enlace a la versión del diagrama: diagrama_procesos.png (ver imagen adjunta)

# 5. Requisitos, entregables y criterios de aceptación

| ID | Requisito / necesidad | Prioridad | Entregable | Criterio verificable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | RF-01 Autenticación y control de acceso basado en roles (RBAC) | Alta | Módulo auth.py | El login enruta por rol y bloquea a usuarios con estado_vigencia = FALSE | Completado |
| R-02 | RF-02 Registro de solicitudes de ausencia con validación en tiempo real | Alta | Formulario registro.py | La solicitud se registra en PostgreSQL y calcula días hábiles en menos de 5 minutos | Completado |
| R-03 | RF-03 Generación automática del PDF oficial de "Acción de Personal" | Alta | Módulo motor_pdf.py | El PDF es fiel a la plantilla oficial de SETESA con datos inyectados y firmas | Completado |
| R-04 | RF-04 Workflow trazable y dashboard administrativo con filtros | Media | Módulos dashboard.py y coordinador.py | Los estados del workflow y los KPIs se visualizan en tiempo real | En proceso |
| R-05 | RF-05 Algoritmo de vigencia semestral con baja lógica | Alta | Módulo vigencia.py | estado_vigencia cambia a FALSE tras 6 meses sin actividad, sin borrar el historial | Completado |
| R-06 | RF-06 Captura de firma manuscrita (Canvas/Base64) incrustada en el PDF | Alta | Módulo utils_firma.py | La firma se captura, codifica en Base64 y se estampa en el PDF según el estado | Completado |

# 6. Plan de pruebas y validación

Defina pruebas antes de ejecutar la solución. Incluya pruebas funcionales, técnicas, de usuario, rendimiento o proceso, según aplique.

| ID | Caso / escenario | Datos o precondición | Resultado esperado | Resultado obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | Login y RBAC | Usuario activo e inactivo registrado en la tabla usuario | El sistema enruta la interfaz por rol y bloquea al usuario inactivo | Verificado en auth.py / app.py | Capturas de pantalla | Completado |
| PR-02 | Cálculo y registro de solicitud | Fechas de ausencia válidas en el formulario | El sistema calcula días hábiles e inserta el registro en PostgreSQL | Verificado en registro.py | Registro en base de datos | Completado |
| PR-03 | Generación del motor PDF | Solicitud registrada en estado inicial | FPDF genera el PDF oficial con los datos inyectados | Verificado en motor_pdf.py | Archivo PDF generado | Completado |
| PR-04 | Aprobación externa (Banco) | Solicitud pendiente de visto bueno del coordinador | UPDATE del estado a "Pendiente de Aprobación Gerencia" | Verificado en coordinador.py | Historial de estados | Completado |
| PR-05 | Algoritmo de baja lógica | Usuario con más de 6 meses sin actividad (ultima_actividad) | estado_vigencia = FALSE conservando el historial para auditoría | Verificado en vigencia.py | Consulta SQL de validación | Completado |
| PR-06 | Captura e incrustación de firma | Lienzo Canvas en el panel operativo | El trazo se codifica en Base64 y se estampa en el PDF según el estado | En proceso en utils_firma.py | Imagen PNG / PDF firmado | En proceso |

## Criterios de aceptación global

La solución se considerará aceptada cuando: La solución se aceptará cuando todos los casos de prueba PR-01 a PR-06 se completen con evidencia, el sistema opere en producción sin pérdida de datos, el workflow refleje los estados definidos y la Gerencia de SETESA valide el funcionamiento del PDF oficial de "Acción de Personal".

# 7. Resultados esperados y resultados comprobados

No confunda una expectativa con un resultado medido. Complete la columna de resultados comprobados solo después de realizar la implementación y recopilar evidencias.

| Indicador | Línea base | Meta esperada | Resultado comprobado | Fuente / evidencia | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de procesamiento por solicitud | 30 – 45 minutos (proceso manual) | Menos de 5 minutos | Menos de 5 minutos en el prototipo | Logs de fecha_creacion en PostgreSQL | Reducción superior al 85 % del tiempo operativo |
| Horas de depuración manual de usuarios inactivos | 4 – 6 horas mensuales | 0 horas (automatizado) | Ejecución del algoritmo en milisegundos | Ejecución de vigencia.py / consultas SQL | Automatización total de la depuración |
| Pérdida de trazabilidad documental | 60 % de incidentes reportados | 0 % de pérdida | 0 % en el repositorio PostgreSQL | Integridad referencial de la base de datos | Expedientes persistentes y auditables |
| Precisión del padrón de usuarios activos | Depuración manual propensa a error | 100 % de usuarios activos | 100 % mediante baja lógica | Consultas SQL de validación | Gobernanza efectiva de los datos de personal |
| Percepción de eficiencia del proceso | 73.3 % lo consideraba ineficiente | Más de 90 % de satisfacción | Pendiente de encuesta post-implementación | Encuesta con escala de Likert | Validación de la aceptación del usuario final |

Método de comparación antes/después o criterio utilizado: Comparación antes/después del proceso: la línea base (proceso manual) se contrasta con los resultados del sistema automatizado, empleando el tiempo de procesamiento, las horas de depuración manual y el porcentaje de incidentes de trazabilidad como variables de medición.

# 8. Seguimiento y monitoreo

| Indicador / KPI | Método de medición | Frecuencia | Responsable | Acción ante desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad del sistema | Monitoreo del servicio cloud y revisión de logs | Continua | Administrador de TI | Reinicio del servicio o escalamiento a soporte cloud |
| Tiempo promedio de aprobación de solicitudes | Logs de fecha_creacion por estado del workflow | Mensual | Gerencia General | Revisión del workflow y de los tiempos del coordinador del banco |
| Precisión de la depuración (baja lógica) | Consultas SQL de validación sobre la tabla usuario | Semestral | Administrador de TI | Reejecución del algoritmo de vigencia |
| Integridad transaccional (solicitudes huérfanas) | Verificación de propiedades ACID y claves foráneas | Trimestral | Administrador de TI | Corrección de integridad referencial en PostgreSQL |
| Satisfacción y usabilidad | Encuesta con escala de Likert a consultores y gerencia | Semestral | Gerencia / Asesor | Ajustes de interfaz y refuerzo de capacitación |

# 9. Riesgos, incidencias y cambios

| Fecha | Riesgo / incidencia | Probabilidad / impacto | Medida preventiva o correctiva | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-02 | Resistencia al cambio del personal acostumbrado al correo electrónico | Media / Alto | Capacitación y manuales de usuario | Investigador / Gerencia | Cerrado |
| Semana 5 | Restricciones de ciberseguridad del cliente (banco) para integrar sistemas | Alta / Medio | Independencia arquitectónica y firma mediante PDF | Investigador | Cerrado |
| Semana 12 | Curva de aprendizaje técnica durante el despliegue | Media / Medio | Documentación técnica y acompañamiento | Investigador | Cerrado |
| Semana 18 | Errores (bugs) detectados en las pruebas de caja negra | Media / Alto | Corrección de errores y optimización de tiempos de carga | Investigador | Cerrado |
| Semana 21 | Retrasos por validación de requerimientos con el cliente | Baja / Medio | Margen de contingencia dentro del cronograma ágil | Gerencia | Abierto |

# 10. Evidencias y documentación técnica

☐ Capturas de pantalla o fotografías autorizadas.

☐ Versiones del producto, repositorio y registro de cambios.

☐ Diagramas actualizados: arquitectura, procesos, datos o infraestructura.

☐ Resultados de pruebas y actas de validación.

☐ Manual de usuario, manual técnico o guía de instalación, según aplique.

☐ Registro de capacitación, retroalimentación o aceptación de usuarios.

| Ubicación de evidencias | Repositorio de código fuente en GitHub: https://github.com/ravenc1/setesa_gestion_ausencias (repositorio público, rama "main", commit inicial 48d2836, del 16/10/2026); carpeta storage/ del proyecto (subcarpetas pdf y firmas). |
| --- | --- |
| Convención de nombres | Casos de prueba: PR-0X_caso-prueba_fecha; expedientes PDF: accion_<usuario>_<id>d.pdf. El control de versiones se registra en GitHub mediante commits y etiquetas (tags). |
| Responsable de custodia | Ricardo A. S. Arias Conde (Investigador) / Administrador de TI de SETESA |
| Restricciones de acceso | Acceso restringido por RBAC; los datos sensibles solo los visualiza Gerencia. El repositorio GitHub es público y no contiene credenciales (el archivo .env está excluido mediante .gitignore). |

Evidencias de código fuente por módulos

A continuación se presentan fragmentos representativos del código fuente versionado en el repositorio GitHub (https://github.com/ravenc1/setesa_gestion_ausencias). Cada captura indica el archivo de origen dentro de la estructura del proyecto.

Figura 1. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) — src/core/auth.py.

Figura 2. Registro de solicitudes de ausencia — src/features/registro.py.

Figura 3. Generación automática del PDF (FPDF) — src/services/motor_pdf.py.

Figura 4. Vigencia de usuarios (baja lógica semestral) — src/features/vigencia.py.

Figura 5. Estados del workflow y cálculo de días hábiles — src/core/workflow.py  +  src/core/utils.py.

Figura 6. Captura de firmas digitalizadas (Canvas / Base64) — src/services/utils_firma.py.

# 11. Exposición de resultados

Estructura sugerida para la presentación de avances o defensa:

Contexto del problema y objetivos del proyecto.

Necesidades detectadas y justificación de la solución.

Arquitectura, diseño o proceso de la solución.

Demostración de la implementación o prototipo.

Pruebas realizadas y evidencias.

Comparación entre línea base, metas y resultados obtenidos.

Limitaciones, conclusiones y recomendaciones.

Preguntas previsibles y evidencia que las respalda:
Preguntas previsibles: ¿cómo garantiza el sistema la validez legal de la firma? (Decreto 47-2008 y firma electrónica simple con RBAC); ¿cómo se protege la información sensible? (RBAC y Base64); ¿cómo se evita la acumulación de usuarios inactivos? (algoritmo de vigencia con baja lógica).

# 12. Checklist de cierre

☐ La solución responde al problema y a los objetivos aprobados.

☐ El alcance implementado está documentado.

☐ Los requisitos y entregables tienen estado actualizado.

☐ Se ejecutaron las pruebas y se guardaron evidencias.

☐ Los resultados se reportan con datos y método de medición.

☐ Se registraron limitaciones, incidencias y cambios.

☐ Se actualizaron diagramas y documentación técnica.

☐ Se revisaron privacidad, seguridad, permisos y aspectos éticos.

☐ La presentación distingue resultados esperados de resultados comprobados.

☐ El documento final cumple las instrucciones y formato requeridos por el asesor o la universidad.

# Reflexión final del estudiante

¿Qué se implementó? ¿Qué evidencia demuestra su funcionamiento? ¿Qué limitaciones permanecen y qué recomienda como siguiente paso?

Se implementó una plataforma web (Python/Streamlit + PostgreSQL) que digitaliza el ciclo de vida de la "Acción de Personal", automatiza la generación del PDF oficial con firmas digitalizadas y ejecuta la depuración semestral de usuarios mediante baja lógica. La evidencia de su funcionamiento son los scripts de validación (auth.py, registro.py, motor_pdf.py, coordinador.py, vigencia.py, dashboard.py), los expedientes PDF almacenados en storage/pdf y los registros transaccionales en PostgreSQL. Permanece como limitación la no integración con los sistemas del banco (por ciberseguridad) y que el sistema no calcula nómina. Se recomienda como siguiente paso integrar reportes analíticos avanzados y extender el módulo de vigencia a notificaciones automatizadas.

# Nota académica

Estas plantillas son una guía de apoyo y deben adaptarse al tipo de solución y a las instrucciones vigentes del asesor y de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. No sustituyen el formato oficial del proyecto ni los criterios de evaluación del curso.